使い方：【 】の中を書き換え、灰色の説明の文字を消してからお使いください。社内に決まった様式があるときは、項目ごとに文章を写してお使いください。金額は見積書から、効果の数字は試算シートの「まとめ」から写します。暗証番号は書かないでください。

稟　議　書

| 件名 | 【施設・拠点の名前】へのスマートロック（RemoteLOCK）導入の件 |
| --- | --- |
| 起案日 | 【 年 月 日】 |
| 起案部署・起案者 | 【部署】 【名前】 |

| 【起案者】 | 【確認】 | 【承認】 | 【決裁】 |
| --- | --- | --- | --- |

下記のとおり、スマートロックの導入について承認をお願いいたします。

1．目的

【施設・拠点の名前】では、【物理鍵の受け渡し・回収／夜間の締め出しの立ち会い／鍵の紛失とシリンダーの交換】に、年あたり【　　】時間・【　　】円がかかっています。暗証番号やカードで入れるスマートロックに替え、鍵の受け渡しをなくすとともに、誰がいつ入ったかを記録に残せるようにします。

（いま困っていることを1〜2文で書きます。時間と金額は、試算シートの「いまの運用」から写します。）

2．導入の内容

| 対象の扉 | 【玄関・通用口・各部屋など】 |
| --- | --- |
| 台数 | 【 】台 |
| 機種 | 【機種名】 （見積書に書かれた機種） |
| 解錠の方法 | 【暗証番号／ICカード／QRコード】 |
| クラウドのプラン | 【プラン名】 |
| 導入の時期 | 【 年 月】から運用を始める予定 |

3．費用

| 初期費用 | 【 】円（税込） （見積書の合計。本体・取り付け工事・その他実費の合計です。） |
| --- | --- |
| 月額費用 | 【 】円（税込）／月 年あたり【 】円 （クラウドの利用料。台数に応じてかかります。） |
| 補助金・助成金 | 【使う制度の名前】【 】円 ／ 使わない |
| 見積書 | 【提出元】 【見積書の番号】 【日付】 |
| 予算 | 【予算の科目・費目】 |

4．効果

| 鍵にかかる手間と費用 | いま：年あたり【 】円 → 導入したあと：年あたり【 】円 |
| --- | --- |
| 年あたりの差 | 【 】円 |
| 初期費用を回収できる年数の目安 | 約【 】年 |

（数字は試算シートの「まとめ」から写します。目安であることを書き添えてください。）

数字に出ない効果

・鍵の手渡しと回収がなくなり、入居・利用開始の日時を合わせなくてよくなる

・業者や来客には、期間を決めた番号を出せる。期間が終わると使えなくなる

・番号が知られたときは、シリンダーの交換ではなく、番号を変えて対応できる

・誰がいつ入ったかが、クラウド管理画面に記録として残る

5．リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 電池が切れる | 電池残量が下がったときに、管理者へメールで知らせる設定にする。電池交換の担当と時期を決めておく。切れたときは、物理鍵（付属する機種）または非常用電源（8j系・9j系・900j系・E06系）で開ける。 |
| 停電する | 電池で動く機種は、停電しても使える。外部電源につなぐ機種は、非常用電源または物理鍵で開ける。 |
| Wi-Fi・インターネットが切れる | 本体に届いている暗証番号は、通信が切れても使える。新しく出した番号は、つながり直してから本体に届く。 |
| 番号が知られる・人が辞める | 番号を変えるか、削除する。半年に一度などに、残っている番号と管理者を見直す。 |
| 担当者が替わる | 前任がいるうちに、管理画面の手続きと引き継ぐ情報を、前任と後任で確かめる。 |

（機種や使い方に合わない行は消してください。）

6．スケジュール

| 時期 | すること |
| --- | --- |
| 【 月 日】 | 決裁・発注 |
| 【 月 日】 | 取り付け工事 |
| 【 月 日】 | Wi-Fi の設定と、クラウド管理画面への登録・番号の発行 |
| 【 月 日】 | 利用者への案内と、運用開始 |

（相談から取り付けまでは、1か月程度が目安です。取り付けの日は、施工会社と決めます。）

7．添付する資料

・見積書

・試算シートの「まとめ」

・製品の資料（機種のカタログなど）

・【補助金の申請書類（使うとき）】

以上